Plano de Projeto
## Projeto: Site “Vários Cálculos”
## Descrição: Site de Sistema de Calculadoras Variadas
## Local/Data: Recife, 31 de Outubro de 2024
## Introdução
Este documento apresenta o planejamento do projeto "Vários Cálculos", que visa desenvolver um site com uma variedade de calculadoras úteis. O objetivo principal é fornecer aos usuários ferramentas práticas para realizar diversos cálculos do dia a dia, de forma fácil e acessível.
## Visão do Produto
O "Vários Cálculos" será uma plataforma online que oferecerá diferentes tipos de calculadoras, incluindo calculadoras de IMC, investimentos, científicas, entre outras. O sistema terá uma interface amigável, validação de dados e funcionalidades extras, como tutoriais e gráficos, para melhorar a experiência do usuário.
## Definição do Time
Atualmente, o time é composto apenas por um CEO e desenvolvedor: Davi Henrique Mendes de Andrade Lima.

### Backlog do Produto
ID	Tipo de Calculadora	Descrição
1	Calculadora IMC	Cálculo do IMC com base na altura e peso.
2	Calculadora de Investimentos	Juros compostos, rentabilidade e comparação de investimentos.
3	Calculadora Científica	Operações matemáticas avançadas.
4	Calculadora de Empréstimos	Cálculo de parcelas, juros e total a pagar.
5	Calculadora de Conversão de Moedas	Conversão entre diferentes moedas.
6	Calculadora de Finanças Pessoais	Planejamento de orçamentos e despesas.
7	Calculadora de BMR	Cálculo de calorias queimadas em repouso.
8	Calculadora de Despesas de Viagem	Cálculo do custo total de uma viagem.
9	Calculadora de Impostos	Cálculo de impostos sobre vendas ou rendimentos.
10	Calculadora de Taxa de Retorno (ROI)	Cálculo do retorno sobre investimentos.
11	Calculadora de Juros Simples	Montante total de um empréstimo ou investimento.
12	Calculadora de Percentuais	Cálculo de porcentagens.
13	Calculadora de Notas	Cálculo da média de notas.
14	Calculadora de Cálculo de Área	Cálculo da área de formas geométricas.
15	Calculadora de Proporções	Resolução de problemas de proporção.
16	Calculadora de Idade	Cálculo da idade a partir de uma data de nascimento.
17	Calculadora de Cálculo de Volume	Cálculo do volume de sólidos geométricos.
18	Calculadora de Poupança	Estimativa de economia com contribuições regulares.
19	Calculadora de Conversão de Unidades	Conversão entre diferentes unidades de medida.
20	Calculadora de Cálculo de Lucratividade	Determinação da margem de lucro.
21	Calculadora de Quilometragem	Cálculo de quilometragem em relação ao consumo de combustível.
22	Calculadora de Aluguel	Cálculo do valor total a ser pago em um contrato de aluguel.
23	Calculadora de Cálculo de Renda Fixa	Rentabilidade de investimentos em renda fixa.
24	Calculadora de Cálculo de Emissão de Gases	Cálculo da pegada de carbono.
25	Calculadora de Taxa de Conversão	Medição de conversão de visitantes em clientes.

### Funcionalidades Extras
ID	Funcionalidade	Descrição
1	Tutoriais	Explicações sobre como usar cada calculadora.
2	Validação de Dados	Garantir que os usuários insiram valores válidos.
3	Personalização de Cálculos	Ajuste de variáveis para observar o impacto nos resultados.
4	Integração com APIs	Taxas de câmbio em tempo real e dados de mercado.
5	Histórico de Cálculos	Exibição do histórico de cálculos feitos.
6	Comparação de Resultados	Comparação entre resultados de diferentes cálculos.
7	Gráficos	Visualização de resultados ao longo do tempo.
8	Exportação de Resultados	Download ou exportação em CSV ou PDF.
9	Temas Personalizados	Modo claro/escuro para personalização da aparência.

### Cronograma de Sprints
Sprint	Duração	Atividades
1	1 semana	Planejamento e estruturação do projeto. Definir requisitos, criar wireframes e estruturar o repositório.
2	2 semanas	Desenvolvimento das funcionalidades básicas: Calculadoras de IMC, Juros Simples e Percentuais.
3	2 semanas	Implementação de funcionalidades extras: Adicionar tutoriais, validação de dados e histórico de cálculos.
4	1 semana	Integração e testes: Testar funcionalidades, integrar APIs e corrigir bugs.
5	1 semana	Lançamento e feedback: Lançar a versão inicial do site e coletar feedback dos usuários.

## Reuniões de Scrum
- Reunião Diária: 15 minutos para discutir progresso, bloqueios e próximos passos.
- Revisão de Sprint: Ao final de cada sprint, revisar o que foi entregue e planejar o próximo passo.
- Retrospectiva de Sprint: Discutir o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.
## Entrega e Lançamento
O lançamento da versão inicial está previsto para 31 de dezembro de 2024, com a possibilidade de entrega anterior e futuras iterações baseadas no feedback dos usuários.
## 9. Anexos
- Wireframes: Imagens das interfaces propostas.
- Referências: Links para bibliotecas e APIs que serão utilizadas.